Projet — Lab Cloud Security

Premier environnement pratique Azure — notes du 24/07/2026, mis à jour le 27/07/2026

SUIVI D'AVANCEMENT — 27/07/2026

✅ Alerte de budget créée (budget-lab-securite, 5 €/mois, seuil d'alerte 80 %).

✅ Groupe de ressources rg-lab-security créé.

✅ VM créée et en cours d'exécution — Standard_D2s_v7 (2 vCPU, 8 Gio RAM), région East US, IP publique x.x.x.x. Taille finale retenue après plusieurs blocages de capacité (B1s/B1ls/B2ls_v2/B2s/D2s_v3 tous indisponibles selon la région/le SKU, cf. PROCEDURE_MONTAGE pour le détail).

✅ Étape 3bis — Arrêt automatique quotidien configuré et confirmé actif (23h00, fuseau Europe centrale).

✅ Étape 4 — Connexion SSH testée depuis un terminal local, succès confirmé.

✅ Étape 5 — NSG durci (règle SSH restreinte à l'IP personnelle), captures avant/après réalisées.

⏳ Étape 6 — Plan gratuit Microsoft Defender for Cloud (Foundational CSPM) activé. Score sécurisé et recommandations en attente de première synchronisation (délai normal sur abonnement Free Trial récent) — à noter dès disponibilité.

✅ Étape 7 — MFA (vérification en deux étapes) activé sur le compte Microsoft.

✅ Étape 8 — Rapport d'audit rédigé (constat / recommandation / statut) — RAPPORT_AUDIT_LAB_CLOUD_SECURITY.docx.

✅ Étape 9 — Dépôt GitHub public créé et publié : github.com/siba86/lab-cloud-security-01 (captures + rapport + README).

OBJECTIF

Construire un premier environnement cloud security concret, pour commencer à transformer la théorie du plan carrière (voir PLAN_CARRIERE_CYBERSECURITE_CLOUD.docx, Piliers 2 et 4) en preuve pratique montrable en entretien. Le projet reprend directement la méthode déjà maîtrisée en stage — diagnostic RGPD/NIS2, constat → recommandation → statut — appliquée cette fois à une configuration cloud.

CONTEXTE ET CONTRAINTES

Compte : Azure Free Trial actif : 200 $ de crédit, expire vers le 23/08/2026 — fenêtre courte, volontairement utilisée en sessions limitées plutôt qu'en étude intensive (chevauche la période rapport final).

Budget : alerte de budget posée (5 €, seuil 80%). VM sur Standard_B2ls_v2 (B1s/B1ls indisponibles sur ce compte, confirmé 27/07/2026 — voir PROCEDURE_MONTAGE), couverte par le crédit d'essai sur des sessions courtes. Arrêt automatique quotidien configuré (23h) en plus de la désallocation manuelle après chaque session. Plan gratuit Defender for Cloud.

Temps : 2-3 sessions courtes (45 min à 1h chacune), pas un chantier continu — protège le temps consacré au mémoire.

PÉRIMÈTRE DU PROJET

Inclus

1 groupe de ressources, 1 réseau virtuel avec un sous-réseau, 1 groupe de sécurité réseau (NSG) durci.

1 VM Linux (Ubuntu 22.04, Standard_B2ls_v2) accessible uniquement en SSH restreint à une IP, avec arrêt automatique quotidien configuré.

Microsoft Defender for Cloud (plan gratuit) activé, avec suivi du Score sécurisé.

MFA activé sur le compte Microsoft utilisé.

1 rapport d'audit de configuration, écrit dans le même format que les diagnostics RGPD/NIS2 du stage.

1 dépôt GitHub documentant l'ensemble (captures, configuration, rapport) — première pièce de portfolio.

Hors périmètre (itérations suivantes, volontairement pas maintenant)

OpenTofu / Infrastructure as Code — prévu une fois l'environnement local (Pilier 4 du plan carrière) mis en place.

Conteneurs / Kubernetes.

SIEM (Sentinel ou Wazuh en local).

Cartographie formelle vers SecNumCloud / CSA CCM — viendra nourrir le Pilier 3 (GRC Cloud) plus tard, pas nécessaire pour ce premier projet.

ARCHITECTURE CIBLE

rg-lab-security

└── VNet (10.0.0.0/16)

└── Subnet (10.0.1.0/24)

└── NSG — règle SSH restreinte à "Mon IP"

└── VM Ubuntu 22.04 — Standard_B2ls_v2 (+ arrêt automatique 23h)

Defender for Cloud (plan gratuit) + MFA activés au niveau de l'abonnement / du compte

PHASES ET LIVRABLES

Phase 1 — Mise en place (~1h)

Actions : groupe de ressources créé, alerte de budget configurée (seuil bas).

VM déployée, NSG durci (SSH restreint), connexion SSH testée avec succès.

Livrable : captures d'écran avant/après la restriction du NSG.

Phase 2 — Sécurisation (~45 min)

Actions : Defender for Cloud activé (plan gratuit).

MFA activé sur le compte.

Livrable : capture du Score sécurisé initial et des recommandations affichées.

Phase 3 — Audit & portfolio (~1h)

Actions : rédaction du rapport d'audit (constat / recommandation / statut avant-après).

création du dépôt GitHub, dépôt des captures + du rapport.

Livrable final : rapport d'audit + dépôt GitHub public, réutilisables tels quels en entretien.

CRITÈRES DE SUCCÈS

VM accessible en SSH restreint, jamais ouverte à tout Internet.

Score sécurisé Defender consulté et documenté (même imparfait — c'est le point de départ qui compte).

MFA actif sur le compte.

Rapport d'audit rédigé, dans un format réutilisable pour d'autres mini-projets futurs.

Aucune facturation déclenchée sur le compte.

SUITE (HORS DE CE PROJET)

Une fois ce premier projet bouclé, les itérations suivantes (à documenter séparément le moment venu) consisteront à reproduire la même VM avec OpenTofu (Infrastructure as Code), puis à faire tourner Prowler ou ScoutSuite sur l'abonnement pour comparer un audit automatisé à l'audit manuel réalisé ici.